DACER S.A.C.

Lista de Riesgos — AV-MCP Automator

Código: DOC-05
Fecha: Junio 2026
Versión: 1.0

# Lista de Riesgos — AV-MCP Automator

Fase RUP: Inicio (Actualizado durante iteraciones)

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estado | Mitigación aplicada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Incompatibilidad del archivo generado: El archivo .cuig generado por el sistema no puede ser abierto o es corrupto para Crestron Construct. | Alta | Crítico | Mitigado | Implementación del patrón "Compilador MCP": la IA solo genera JSON espacial, y el script Python asegura la sintaxis correcta usando plantillas validadas y deterministas. |
| R-02 | Alucinación de la IA en los componentes: El LLM inventa atributos CH5 inexistentes o parámetros visuales que rompen la estructura de Crestron. | Alta | Crítico | Mitigado | Validación estricta del JSON generado usando Pydantic v2. Solo se permiten los atributos declarados en el modelo de datos pre-analizado. |
| R-03 | Restricción de Memoria RAM: LanceDB o el servidor local superan los 16GB de RAM compartidos en el hardware de ejecución. | Media | Alto | Mitigado | Uso exclusivo de LanceDB (vectorial embebida ligera < 1GB RAM) y delegación del cómputo pesado de inferencia a la nube mediante la API de Gemini 2.5 Flash-Lite. |
| R-04 | Cambios en formato propietario: Crestron actualiza la estructura interna del archivo .cuig durante el desarrollo del proyecto. | Baja | Alto | Abierto | Mantener las plantillas Python separadas y modulares en builder_tool.py para permitir adaptaciones rápidas sin afectar la lógica del LLM. |
| R-05 | Límite de tokens de contexto: Exceder el tamaño del contexto enviando la documentación completa de Crestron a Gemini en cada llamada. | Media | Medio | Mitigado | Implementación de search_tool usando LanceDB y RAG para inyectar solo el JSON Schema del componente solicitado. |
| R-06 | Límite de cuota diaria de Gemini API: Alcanzar el tope de 1,000 llamadas por día del Free Tier, bloqueando el desarrollo. | Baja | Medio | Mitigado | El uso de JSON pequeños mediante el patrón Compilador MCP minimiza el tráfico. No se alcanzaron los límites. |
| R-07 | JSON truncado por prompts complejos: La API de IA devuelve un JSON cortado por llegar a su límite de tokens de salida. | Media | Alto | Mitigado | Implementación de detección de truncamiento y sistema de reintento automático (max_output_tokens=8192 y router inteligente). |
| R-08 | IDs duplicados entre páginas: Crestron Construct falla al compilar si distintas páginas (.cuig) del mismo proyecto comparten IDs de elementos (i1l4, etc.). | Alta | Crítico | Mitigado | Implementación de escaneo transversal de IDs (_scan_existing_ids) y generador de strings aleatorios seguros en builder_tool.py. |