DACER S.A.C.

ACTA DE INICIO DE PROYECTO

Código: ACTA-001
Fecha: Junio 2026
Versión: 1.0

# ACTA DE INICIO DE PROYECTO

Código: ACTA-001
Fecha: 06 de abril de 2026
Tipo: Inicio Formal de Prácticas Pre-Profesionales
Fase RUP: Inicio

## Datos del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AV-MCP Automator |
| Título académico | Implementación de un Middleware basado en Model Context Protocol para la Optimización del Diseño de Interfaces Audiovisuales en una Empresa Privada del Distrito de Miraflores, 2026 |
| Empresa ejecutora | DACER S.A.C. |
| Área | Proyectos e Ingeniería AV |
| Practicante | Brayan Delgado Oblitas |
| Período | 06/04/2026 – 29/06/2026 (14 semanas) |
| Metodología | RUP adaptado a desarrollador único |

## Participantes

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Brayan Delgado Oblitas | Practicante / Desarrollador único |  |
| [Nombre tutor DACER] | Supervisor de empresa |  |
| [Nombre tutora] | Tutora universitaria |  |

## Descripción del Proyecto

El diseño de interfaces gráficas en Crestron Construct consume una cantidad de tiempo desproporcionada del departamento de ingeniería en DACER S.A.C. debido a la naturaleza manual y repetitiva del arrastre y configuración de componentes estándar. Esta ineficiencia no escala adecuadamente frente al volumen de proyectos simultáneos, generando un cuello de botella en la fase de programación e instalación de soluciones Pro AV.

Para resolver esto, se propone el desarrollo de AV-MCP Automator, un middleware basado en inteligencia artificial generativa y el estándar Model Context Protocol. El sistema permite traducir requerimientos espaciales expresados en lenguaje natural hacia archivos nativos .cuig, eliminando la necesidad de que los ingenieros maqueten la disposición base de los elementos manualmente.

Este sistema aportará gran valor a DACER S.A.C. al lograr una reducción proyectada del 40-60% en los tiempos de maquetación inicial. Además, la compatibilidad absoluta del archivo de salida con el IDE oficial asegura que el flujo de trabajo preexistente de la empresa no se rompa, permitiendo realizar ajustes visuales inmediatos sin incurrir en costos por licencias adicionales de software.

## Objetivos Acordados

- Generar archivos .cuig válidos a partir de descripciones en lenguaje natural para optimizar el tiempo de maquetación inicial en 40-60%.

- Implementar un modelo de datos vectorial y esquemas de validación estricta para garantizar un 100% de apertura sin errores en Crestron Construct.

- Entregar una solución tecnológica que opere bajo un presupuesto de licencias de S/. 0, garantizando el uso de tecnologías de código abierto o capas gratuitas.

## Restricciones Acordadas

- Alcance limitado exclusivamente al diseño de interfaces Frontend CH5

- Presupuesto de licencias: S/. 0

- Hardware: equipo personal del practicante

## Hitos del Proyecto

| Hito RUP | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| LCO - Lifecycle Objectives | Fin Fase Inicio — arquitectura validada | 18/04/2026 |
| LCA - Lifecycle Architecture | Fin Fase Elaboración — sistema base ejecutable | 09/05/2026 |
| IOC - Initial Operational Capability | Fin Fase Construcción — sistema funcional con pruebas | 14/06/2026 |
| PR - Product Release | Fin Fase Transición — entrega formal | 29/06/2026 |

## Aprobación

Este documento certifica el inicio formal del proyecto de prácticas.

| _________________________ | _________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Brayan Delgado Oblitas | [Nombre Tutor DACER] | [Nombre Tutora Universitaria] |
| Practicante | Supervisor DACER S.A.C. | Tutora Académica |
| Fecha: ___________ | Fecha: ___________ | Fecha: ___________ |