DACER S.A.C.

ACTA DE APROBACIÓN DE ARQUITECTURA

Código: ACTA-003
Fecha: Junio 2026
Versión: 1.0

# ACTA DE APROBACIÓN DE ARQUITECTURA

Código: ACTA-003
Fecha: 09 de mayo de 2026
Hito RUP: LCA (Lifecycle Architecture)
Fase: Fin de Elaboración

## Descripción de la Arquitectura Aprobada

Se ha validado y aprobado la arquitectura en 5 capas basada en el patrón "Compilador MCP". Este modelo delega exclusivamente el razonamiento lógico espacial a la inteligencia artificial (Gemini) en formato JSON, y asigna el ensamblaje sintáctico propietario (formato Crestron .cuig) a un script Python determinista.

Las cinco capas son:

- UI Cliente: Streamlit

- Servidor MCP y Compilador: FastMCP (Python)

- Router IA: Gemini Flash-Lite

- Base de Datos: LanceDB (Vectorial)

- Salida/Destino: Archivos Crestron .cuig / .cuib en disco

## Decisiones Arquitectónicas Clave

| Decisión | Alternativa rechazada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Patrón Compilador MCP | IA genera el .cuig directamente | Prevención de alucinaciones en sintaxis propietaria de Crestron y reducción drástica del uso de tokens (contexto API). |
| Almacenamiento RAG con LanceDB | ChromaDB / Base de datos SQL | LanceDB es embebida, opera bajo 1GB de RAM (ideal para hardware local limitado) y provee búsqueda vectorial rápida. |
| Modelo Gemini 2.5 Flash-Lite | Ollama Local / GPT-4o | Cuota gratuita masiva (1,000 req/día) que permite coste de licencias cero (S/. 0), cumpliendo la restricción presupuestaria. |
| Separación de Lógica Visual | Uso de Flexbox / Grid | Crestron Construct requiere posicionamiento absoluto estricto (x, y, w, h); la arquitectura transpone coordenadas para compatibilidad. |

## Evidencia del Prototipo Ejecutable

Durante la validación de este hito, se demostró:

- La recuperación semántica exitosa de un esquema JSON desde LanceDB.

- La generación y validación Pydantic de la estructura de un layout básico.

- El primer ensamblaje estructural programático de un archivo con los cuatro bloques base de un archivo .cuig.

## Aprobación

Con este documento se da por aprobada la arquitectura base y se autoriza el avance formal hacia la Fase de Construcción, cuyo foco será poblar las plantillas de los componentes y estabilizar el ensamblador.

| _________________________ | _________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Brayan Delgado Oblitas | [Nombre Tutor DACER] | [Nombre Tutora Universitaria] |
| Practicante | Supervisor DACER S.A.C. | Tutora Académica |
| Fecha: ___________ | Fecha: ___________ | Fecha: ___________ |